Rapport de Sprint

|  |
| --- |
| Sprint N°  01 |

# User stories planifiées :

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Estimation** |
| **Je lance l’appareil photo via l’appli pour scanner un code** | 10 |
| **Je crée mon compte la première fois que je lance l’appli** | 5 |
| **Je me connecte à mon compte** | 1 |
| **Je retrouve mes données et mes points sur tous mes appareils Android** | 13 |

# User stories effectuées :

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Temps demande** |
| **Je lance l’appareil photo via l’appli pour scanner un code** | 15 |
| **Je crée mon compte la première fois que je lance l’appli** | 5 |
| **Je me connecte à mon compte** | 1 |
| **Je retrouve mes données et mes points sur mon appareil en me reconnectant** | 8 |

# Qu’avons-nous décidé d’améliorer durant la prochaine itération ?

|  |
| --- |
| - Nous pourrions améliorer notre utilisation des branches sur Github;- Nous commençons à mieux prendre en main Android Studio, qui nous a fait perdre pas mal de temps cette semaine;- Nous pourrions mieux communiquer en ce qui concerne l’aide que nous pourrions nous apporter mutuellement. |