Rapport de Sprint

|  |
| --- |
| Sprint N°  03 |

User stories planifiées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Estimation** |
| **Je partage sur les réseaux sociaux une photo que je prends via l’application** | 8 |
| **Je gère les conflits d’ID local/Firebase** | 10 |
| **Je consulte mes promotions** | 4 |
| **Je gère le changement de photo de profil dans les pages de paramètres** | 3 |
| **Je sensibilise à la surconsommation d’alcool** | 1 |
| **Localiser bars partenaires + itinéraire** | 7 |

User stories effectuées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Temps demandé** |
| **Je gère les conflits d’id local/firebase** | 8 |
| **Je consulte mes promotions** | 6 |
| **Je gère le changement de photo de profil dans les pages de paramètres** | 5 |
| **Je sensibilise à la surconsommation d’alcool** | 2 |

Qu’avons-nous décidé d’améliorer durant la prochaine itération ?

|  |
| --- |
| * Nous nous réunissons tous les quatre jours pour nous tenir au courant de l’avancée de nos tâches respectives. |