Rapport de Sprint

|  |
| --- |
| Sprint N°  04 |

User stories planifiées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Estimation** |
| **J’unifie les sharedpreferences** | 6 |
| **Je crée un bouton pour switcher d’interfaces** | 4 |
| **J’effectue une refonte du design** | 9 |
| **J’ajoute un admob** | 5 |
| **Je gère les users et partenaires via un panel d’administration** | 10 |
| **Je remplis l’écran d’accueil** | 2 |

User stories effectuées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Temps demandé** |
| **J’UNIFIE LES SHAREDPREFERENCES** | 5 |
| **Je crée un bouton pour switcher d’interfaces** | 2 |
| **J’ajoute un admob** | 6 |
| **Je remplis l’écran d’accueil** | 2 |

Qu’avons-nous décidé d’améliorer durant la prochaine itération ?

|  |
| --- |
| - Nous souhaitons nous concentrer sur la vérification de l’absence de bugs. |