Rapport de Sprint

|  |
| --- |
| Sprint N°  05 |

User stories planifiées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Estimation** |
| **Je fais la démonstration finale de l’application** | 4 |
| **Je m’occupe du débug de l’application** | 3 |
| **Je crée le manuel d’utilisateur** | 2 |
| **Je gère le cas où il faudrait un mot de passe de récupération s’il y a perte de compte facebook** | 4 |
| **Je décris et j’améliore l’algorithme du qr code (antifraude)** | 6 |

User stories effectuées

|  |  |
| --- | --- |
| **User story** | **Temps demandé** |
| **Je fais la démonstration finale de l’application** | 6 |
| **Je termine le système de fidélité (bons)** | 3 |
| **Je permets de partager des photos prises via l’application directement sur les réseaux sociaux** | 4 |
| **Je gère les memory leaks concernant la synchronisation des données de Firebase vers sqlite** | 2 |